Edvi Soft

Iteration Plan

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Inicio de Iteraciòn | 24/05 |
| Pruebas | 04/06 |
| Demo Android | 27/06 |
| Iteration stop | 04/07 |

# 2. High-level objectives

* Abordar las cuestiones de usabilidad planteadas por el cliente.
* Entregar módulos claves que muestren la importancia y usabilidad del producto.
* Habilitar software para instalar los módulos de prueba y su funcionalidad.
* Entregar una demo técnica en la empresa.

# 3. Work Item assignments

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (points)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| Toma de Requerimientos | 1 | 10 | - | Doc. Toma de Requerimientos |  | Jhan Pierd & Julio | 12 | 4 |
| Elaboración de Casos de Uso | 1 | 8 | - | Toma de Requerimientos |  | Jhan Pierd & Julio | 10 |  |
| Priorizar Casos de uso | 1 | 9 | - | Doc. De Casos de Uso |  | Jhan Pierd & Julio | 4 |  |
| Identificar y Esquematizar Entidades | 1 | 10 | - | Documentos de la empresa |  | Jhan Pierd & Julio | 12 |  |
| Desarrollo de Casos de Uso | 1 | 10 | - | OpenUp |  | Jhan Pierd & Julio | 160 |  |
| Test de Casos de Uso | 5 | 5 | .- | Pruebas Unitarias |  | Jhan Pierd & Julio | 40 |  |
| Levantamiento de Test erróneos en pruebas | 1 | 4 | - | Test |  | Jhan Pierd & Julio | 70 |  |
| Manual de Usuario | 3 | 6 |  | Aplicaciones |  | Jhan Pierd & Julio | 72 |  |
| Despliegue | 1 | 10 |  |  |  | Jhan Pierd & Julio | 5 |  |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| Actualización de Casos de Uso |  | Mala comunicación con el cliente y se replantean los casos de uso |
| Nuevos Requerimientos |  | El cliente empieza con más equerimientos |

# 5. Evaluation criteria

* El 90% de casos de prueba de nivel de sistema pasó.
* Los principales módulos deben correr eficazmente para cubrir las necesidades del usuario.
* La documentación final debe ser aceptada por el usuario y de su entendimiento.
* Pruebas de escritorio deben estar cumpliendo con su funcionalidad.
* El cliente debe tener una fácil iteración con el software

# 6. Assessment

[Use this section for capturing and communicating results and actions from assessments, which are typically done at the end of each iteration. If you don’t do this, the team may not be able to improve the way they develop software.]

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | [This could be the entire iteration or just a specific component] |
| Assessment date |  |
| Participants |  |
| Project status | [For example, express as Red, Yellow, or Green.] |

## Assessment against objectives

[Document whether you addressed the objectives as specified in the Iteration Plan.]

## Work Items: Planned compared to actually completed

[Summarize whether all Work Items planned to be addressed in the iteration were addressed, and which Work Items were postponed or added.]

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

[Document whether you met the evaluation criteria as specified in the Iteration Plan. This could include information such as “Demo for Department X was well-received, with some concerns raised around usability,” or “495 test cases were automated with a 98% pass rate. 9 test cases were deferred because the corresponding Work Items were postponed.”]

## Other concerns and deviations

[List other areas that have been evaluated, such as financials, or schedule deviation, as well as Stakeholder feedback not captured elsewhere.]